深圳安联尚璟府营销中心装修及样板房

装修工程询比

询  比  文  件

采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

日    期： 2021 年 7 月 16 日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 合同内容	17

第五章 采购需求及清单	38

第六章 响应文件格式	39

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称：深圳安联尚璟府营销中心装修及样板房装修工程

1.2 采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

1.3 项目概况：安联尚璟府营销中心位于深圳市光明区华裕路，装修面积约285㎡；安联尚璟府样板房位于深圳市光明区光明新村，装修面积约175㎡。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：按有关技术标准、规定，完成深圳安联尚璟府营销中心装修及样板房装修工程，内容包含但不限于天花工程、墙面工程、地面工程、机电工程、软装工程、样板房电器采购及安装等。详见施工图纸、工程量清单、物料表及软装方案等要求。

2.4 合同包划分：共2个合同包：01合同包为深圳安联尚璟府营销中心装修工程；02合同包为深圳安联尚璟府样板房装修工程。

2.5 最高限价：531346.44元（其中01合同包最高限价为173084.87元；02合同包最高限价为358261.56元）。

2.6 计划工期：计划开工日期2021年7月26日（实际开工日期以采购人通知的为准）；工期 30日历日 。

2.7 每个供应商最多可同时对 2个 合同包进行报价，并允许最多成交 2 个合同包；多合同包的成交原则： 响应文件合格，各合同包报价均不超各合同包的最高限价，两合同包报价合计最低中标。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（2）主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

近3年（指2018年7月1日至响应文件递交截止日期，以同委托方签订的合同协议书或建设单位签字盖章的完工验收证明材料上载明的时间为准）具备至少一个装修工程个人业绩。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2021年7月23日14时30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2021年7月23日9时00分至递交的截止时间前将响应文件递交至深圳市光明区宝新科技园B座9楼911室。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于深圳市光明区宝新科技园B座9楼911室组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：深圳市安之联置业有限公司

地    址：深圳市光明区宝新科技园B座9楼911室

邮政编码：518107

联 系 人：杨工

电    话：15705591760

电子邮箱：214581591@qq.com

2021年7月16日

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一询比活动，违反规定的，相关参选均无效。 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | 供应商认为有必要提供的其他资料 |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价 (总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | 单个合同包不得递交两个以上不同的报价 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 一份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘） |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | 无 |
| 9需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 其他内容 | 成交人如因自身原因不按规定与询比人签订合同或未按合同约定履行义务，或将中选项目的转让（转包）及分包给他人。采购人视情节有权取消其成交资格、与之解除合同，在评审小组推荐的成交候选人中另择合同授予人或重新组织询比。由此造成的一切损失（含二次询比组织费用、人员工资、工期延误等）均由成交人承担。 |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

## 1. 总则

## 1.1 质量要求

## 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

## 1.2 供应商资格要求

## 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

## 1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

## 1.3 费用承担

## 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

## 1.4 保密

## 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.5 计量单位

## 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.6 踏勘现场

## 供应商自行踏勘现场且费用自理。

## 1.7 分包

## 不允许分包。

## 1.8 偏差

## 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

## 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

## 2. 询比文件

## 2.1 询比文件的组成

## 本询比文件包括：

## （1）采购公告；

## （2）供应商须知；

## （3）评审办法；

## （4）合同条款及格式；

## （5）采购需求及清单；

## （6）响应文件格式。

## 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

## 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 2.2 询比文件的澄清与修改

## 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

## 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

## 3. 响应文件

## 3.1响应文件的组成

## 响应文件应包括下列内容：

## （1）报价函；

## （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

## （3）已标价的工程量清单；

## （4）供应商基本情况；

## （5）拟委任的主要人员；

## （6）信誉情况；

## （7）施工组织设计；

## （8）其他材料。

## 3.2 报价要求

## 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

## 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

## 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

## 3.2.4本项目的报价方式为总价。

## 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

## 3.3响应有效期

## 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

## 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

## 3.4响应保证金

## 3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

## 无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

## 3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

## 3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

## 3.5资格审查资料

## 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

## 3.6响应文件的编制

## 3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

## 3.6.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

## 3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

## （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

## （2）响应文件正本一份，副本一份，盖章扫描电子版文件一份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

## （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

## 4. 响应文件的递交

## 4.1响应文件的密封和标记

## 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

## 供应商名称：

## 深圳安联尚璟府营销中心装修及样板房装修工程合同包响应文件

## 在2021年7月23日14时30分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

## 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

## 4.2 响应文件的递交

## 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

## 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

## 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

## 5. 启封

## 5.1 启封时间和地点

## 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

## 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

## 5.2启封程序

## 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

## （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

## （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

## （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期及其他内容；

## （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

## （5）启封结束。

## 5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

## 6. 评审

## 6.1评审小组

## 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

## 6.2评审

## 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

## 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

## 7. 合同授予

## 7.1成交候选人公示

## 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

## 7.2评审结果异议

## 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

## 7.3成交候选人履约能力审查

## 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

## 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应予以赔偿。

## 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“安康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 评审办法

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： (评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 （6）安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用，按照规定的标准计取。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容： …… |

## 1. 评审方法

## 本次评审采用最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

## 2. 评审标准

## 2.1 初步评审标准

## 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

## 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

## 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

## 2.2 详细评审标准

## 详细评审标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

## 3.1 初步评审

## 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

## 3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

## 3.2 详细评审

## 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

## 3.3 否决响应文件的其他情形

## 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

## 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

## 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

## 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

## 3.5 评审结果

## 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

## （一）采购项目基本情况

## （二）采购过程回顾

## （三）评审小组成员名单

## （四）询比评审工作

## 1、评审办法

## 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

## 3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

## 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

## 5、推荐候选供应商排序

## （五）需要说明的其他事项

## （六）评审附表

## 1、响应文件开启记录表

## 2、评审表格

# 合同内容

合同编号：

深圳安联尚璟府营销中心装修工程

甲    方： 深圳市安之联置业有限公司

乙    方：

签定日期：       年      月      日

甲方：   深圳市安之联置业有限公司

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。

- 工程概况

1.1 工程名称：深圳安联尚璟府营销中心装修工程

1.2 工程地点：深圳市光明区光明大道与华裕路交汇处光明新村第五栋1号商铺

1.3 承包范围：安联尚璟府营销中心装修工程，包括但不仅限于天花、墙面、地面、软装工程的材料（设备）采购、安装及施工等，详图纸及工程量清单。

1.4 承包方式：采用固定总价合同，招标图纸工程量一次性包干方式，除经甲方确认的设计变更、现场签证外，合同价格均不作调整。

1.5 工程质量：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

1.6 合同价款：本工程含税合同价人民币       元（大写：       ），增值税税率 9 %，不含税合同价人民币       元。

- 甲方工作

2.1 指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2 如确实需要拆改建筑物结构或设备管线，甲方可协助乙方到有关部门办理相应审批手续。

- 乙方工作

3.1 乙方拟定施工方案和计划，交甲方审定。对甲方陈设、现场、设备、物料（如有）等采取保护措施。负责施工期间垃圾清运工作。

3.2 指派为       （联系电话：        ）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。确保安全生产，文明施工，派驻现场的代表必须到位。

3.3 施工（生活）用水、用电接驳点由甲方指定，费用由乙方自行承担。乙方应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用、因停电造成的赶工等措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。

3.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周边的关系。

3.6 乙方承诺按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工。

3.7 施工场地清洁卫生的要求：施工期间乙方应做好施工场地清洁卫生工作，积极完成甲方要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于甲方的外，乙方均应迅速撤除。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，甲方有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，发生的费用在工程价款中扣除。

3.8 乙方负责装修期间装修手续办理工作。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。乙方须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料并对其合法性、真实性、及时性、有效性负责。

3.9 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担一切相关风险损失。

3.10 乙方向甲方提交完整施工图纸和相关竣工资料（四份），以及全部电子文档。

- 关于工期的约定

4.1 本工程总工期为：20个日历天（包括法定节假日）。甲方书面通知开工时间起算。乙方接到甲方通知后3个工作日内进场施工，乙方须严格按前述工期执行。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3 因甲方要求的重大设计变更，工期给予相应顺延。

- 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 保修期为验收合格之日起贰年。出现质量问题时，乙方需要在收到甲方通知后24小时内安排人员维修。逾期不安排维修的，甲方可另行委托他人进行维修，由此产生的维修费由乙方承担，甲方可在质保金中直接扣减。

5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应在具备办理隐蔽、中间工程验收条件前24小时通知甲方验收，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。不论复验结果如何，其复验及返工费用由乙方承担，工期不得顺延。

5.4 由于乙方原因造成质量事故，乙方须无条件返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供竣工资料、竣工报告等材料各4份，甲方自接到验收通知14日内组织验收，并办理验收、移交手续（包括有关资料移交）。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。验收不合格的，乙方须无条件返工，并承担返工费，直至验收合格。由于验收不合格导致工期延误的，按照违约责任条款规定处理。

- 关于工程款结算的约定

支付工程款：

| 付款分三期进行 | 付款占总工程款的比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一期：工程完工后支付至合同金额的 | 70% | 合同金额 |
| 第二期：完成竣工且结算后支付至结算金额的 | 97% | 结算总价款 |
| 第三期：质保金，保修期满无质量问题15日内 | 3% | 结算总价款 |

注：每次付款前，乙方需向甲方提交书面的请款报告、相应金额的有效增值税专用发票（支付第二期价款时需开具结算总价款全额发票）以及请款依据等资料。甲方在收到上述材料并审核无误后7个工作日内依照甲方公司付款流程支付，如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担。

- 关于材料供应的约定

7.1 乙方采购的材料、设备，应符合物料清单要求，并同时符合国家及地方法律法规规定标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，因乙方提供的材料、设备对工程造成的损失由乙方负责。

7.2 乙方采购的材料、设备，应提供合格证明或必要的检验报告。

- 关于变更的约定

8.1 甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，乙方应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。设计人提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按变更图进行施工。

8.2 乙方不得擅自变更设计，否则，乙方应无条件将工程恢复至原设计图纸的要求，由此产生的费用及导致甲方损失的，由乙方承担，工期不予顺延。

8.3 因乙方质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

- 有关安全生产和防火的约定

9.1 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》及其他相关的法律、法规、规范。

9.2 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法等法律法规、地方性规范、制度，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，并承担相应法律责任。

- 违约责任

10.1 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方应向甲方支付2万元/天的违约金。

10.2 乙方按甲方确认后的设计方案执行，所有主要饰面材料均需甲方确认后方可使用，未经甲方同意使用的材料，承担5000元/每次的违约金，如甲方认为需要置换材料、重新装修等的，乙方须无条件返工，并由乙方承担返工费。

10.3 乙方应妥善保护甲方的设备及现场堆放的家具和成品，如造成损失，应照原价赔偿。

10.4 乙方未经甲方同意，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失、事故（包括但不限于罚款）、责任等，由乙方承担。甲方因此承担了赔偿、罚款等责任的，可直接向乙方追偿。

10.5 本合同履行期间，非甲方违约，乙方要求终止或解除合同，或拒不进行本合同项目施工，则乙方应按照合同工程总造价的30%向甲方支付违约金。

10.6 乙方不得将其承包的工程全部或部分分包或转包给第三人，否则，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约金。

10.7 本合同履行期间，非乙方违约，甲方要求终止或解除合同时，已开始施工的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付工程费；未开始施工的，合同终止或解除的，甲方无需支付费用。

10.8 乙方两次及以上违反合同约定，甲有权单向终止合同，对乙方进行清场，结算已完成工作量，半成品工作、未施工部分均不予以结算，并要求乙方承担相应的法律责任。

- 其他

11.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.2 本合同履行过程中发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

11.3 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

11.4 本合同经双方签字盖章之日起生效。

11.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.6 以下附件构成合同不可缺少的部分，附件1：廉洁协议；附件2：安全生产协议。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人代表：                             法人代表：

或委托代理人：                         或委托代理人：

电   话：                              电   话：

开户银行：                             开户银行：

通信地址：                             通信地址：

帐   号：                              帐   号:

合同签定日期：

合同编号：

深圳安联尚璟府样板房装修工程

甲    方： 深圳市安之联置业有限公司

乙    方：

签定日期：       年      月      日

甲方：   深圳市安之联置业有限公司

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。

- 工程概况

1.1 工程名称：深圳安联尚璟府样板房装修工程

1.2 工程地点：深圳市光明区光明大道与东长路交叉口东南侧南太云创谷园区1栋406号房屋

1.3 承包范围：安联尚璟府样板房装修工程，包括但不仅限于天花、墙面、地面、软装工程的材料（设备）采购、安装及施工等，详图纸及工程量清单。

1.4 承包方式：采用固定总价合同，招标图纸工程量一次性包干方式，除经甲方确认的设计变更、现场签证外，合同价格均不作调整。

1.5 工程质量：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

1.6 合同价款：本工程含税合同价人民币       元（大写：       ），增值税税率 9 %，不含税合同价人民币       元。

- 甲方工作

2.1 指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2 如确实需要拆改建筑物结构或设备管线，甲方可协助乙方到有关部门办理相应审批手续。

- 乙方工作

3.1 乙方拟定施工方案和计划，交甲方审定。对甲方陈设、现场、设备、物料（如有）等采取保护措施。负责施工期间垃圾清运工作。

3.2 指派为       （联系电话：        ）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。确保安全生产，文明施工，派驻现场的代表必须到位。

3.3 施工（生活）用水、用电接驳点由甲方指定，费用由乙方自行承担。乙方应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用、因停电造成的赶工等措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。

3.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周边的关系。

3.6 乙方承诺按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工。

3.7 施工场地清洁卫生的要求：施工期间乙方应做好施工场地清洁卫生工作，积极完成甲方要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于甲方的外，乙方均应迅速撤除。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，甲方有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，发生的费用在工程价款中扣除。

3.8 乙方负责装修期间装修手续办理工作。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。乙方须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料并对其合法性、真实性、及时性、有效性负责。

3.9 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担一切相关风险损失。

3.10 乙方向甲方提交完整施工图纸和相关竣工资料（四份），以及全部电子文档。

- 关于工期的约定

4.1 本工程总工期为：30个日历天（包括法定节假日）。以甲方书面通知开工时间起算。乙方接到甲方通知后3个工作日内进场施工，乙方须严格按前述工期执行。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3 因甲方要求的重大设计变更，工期给予相应顺延。

- 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 保修期为验收合格之日起贰年。出现质量问题时，乙方需要在收到甲方通知后24小时内安排人员维修。逾期不安排维修的，甲方可另行委托他人进行维修，由此产生的维修费由乙方承担，甲方可在质保金中直接扣减。

5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应在具备办理隐蔽、中间工程验收条件前24小时通知甲方验收，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。不论复验结果如何，其复验及返工费用由乙方承担，工期不得顺延。

5.4 由于乙方原因造成质量事故，乙方须无条件返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供竣工资料、竣工报告等材料各4份，甲方自接到验收通知14日内组织验收，并办理验收、移交手续（包括有关资料移交）。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。验收不合格的，乙方须无条件返工，并承担返工费，直至验收合格。由于验收不合格导致工期延误的，按照违约责任条款规定处理。

- 关于工程款结算的约定

支付工程款：

| 付款分三期进行 | 付款占总工程款的比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一期：工程完工后支付至合同金额的 | 70% | 合同金额 |
| 第二期：完成竣工且结算后支付至结算金额的 | 97% | 结算总价款 |
| 第三期：质保金，保修期满无质量问题15日内 | 3% | 结算总价款 |

注：每次付款前，乙方需向甲方提交书面的请款报告、相应金额的有效增值税专用发票（支付第二期价款时需开具结算总价款全额发票）以及请款依据等资料。甲方在收到上述材料并审核无误后7个工作日内依照甲方公司付款流程支付，如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担。

- 关于材料供应的约定

7.1 乙方采购的材料、设备，应符合硬装材料书及样板房装修工程主要材料品牌清单要求，并同时符合国家及地方法律法规规定标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，因乙方提供的材料、设备对工程造成的损失由乙方负责。

7.2 乙方采购的材料、设备，应提供合格证明或必要的检验报告。

- 关于变更的约定

8.1 甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围，乙方应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。设计人提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按变更图进行施工。

8.2 乙方不得擅自变更设计，否则，乙方应无条件将工程恢复至原设计图纸的要求，由此产生的费用及导致甲方损失的，由乙方承担，工期不予顺延。

8.3 因乙方质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

- 有关安全生产和防火的约定

9.1 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法律、法规、规范。

9.2 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法等法律法规、地方性规范、制度，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，并承担相应法律责任。

- 违约责任

10.1 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方应向甲方支付2万元/天的违约金。

10.2 乙方按甲方确认后的设计方案执行，所有主要饰面材料均需甲方确认后方可使用，未经甲方同意使用的材料，承担5000元/每次的违约金，如甲方认为需要置换材料、重新装修等的，乙方须无条件返工，并由乙方承担返工费。

10.3 乙方应妥善保护甲方的设备及现场堆放的家具和成品，如造成损失，应照原价赔偿。

10.4 乙方未经甲方同意，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失、事故（包括但不限于罚款）、责任等，由乙方承担。甲方因此承担了赔偿、罚款等责任的，可直接向乙方追偿。

10.5 本合同履行期间，非甲方违约，乙方要求终止或解除合同，或拒不进行本合同项目施工，则乙方应按照合同工程总造价的30%向甲方支付违约金。

10.6 乙方不得将其承包的工程全部或部分分包或转包给第三人，否则，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约金。

10.7 本合同履行期间，非乙方违约，甲方要求终止或解除合同时，已开始施工的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付工程费；未开始施工的，合同终止或解除的，甲方无需支付费用。

10.8 乙方两次及以上违反合同约定，甲有权单向终止合同，对乙方进行清场，结算已完成工作量，半成品工作、未施工部分均不予以结算，并要求乙方承担相应的法律责任。

- 其他

11.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.2 本合同履行过程中发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

11.3 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

11.4 本合同经双方签字盖章之日起生效。

11.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.6 以下附件构成合同不可缺少的部分，附件1：廉洁协议；附件2：安全生产协议。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人代表：                             法人代表：

或委托代理人：                         或委托代理人：

电   话：                              电   话：

开户银行：                             开户银行：

通信地址：                             通信地址：

帐   号：                              帐   号:

合同签定日期：

附件1              廉洁协议

甲方：深圳市安之联置业有限公司

乙方：

甲乙双方于    年   月   日签署了《                 》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式 捌 份，合同当事方各执 肆 份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

日期：                         日期：

附件2             安全生产协议

甲方：深圳市安之联置业有限公司

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订         工程安全生产责任状。主要内容如下：

- 甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查乙方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对乙方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督乙方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

9、对乙方施工许可资质文件和人员的审查工作，提供相应资料配合乙方办理取得相关许可文件。

10、对乙方的施工方案予以审核，是否有安全施工的措施方案，对危险性较大的项目应组织或督促施工单位编制专项方案和进行专家论证。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相

应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

7、施工前，应编制包含安全管理措施的方案报甲方（或监理单位）审批。

8、在施工前须制定相应的安全作业规程，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，施工的技术人员要现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作等。

9、乙方应配备专职的安全管理人员进行现场的安全管理，定期对现场进行安全检查，乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格。

10、按规定配备安全防护用品。

11、乙方应配合甲方工程管理人员对拆迁施工现场的安全检查，对检查发现的安全隐患需按“五定”要求限期消除。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，合同施工期内无一般及以上重大人员伤亡事故。完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为违约处罚及退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本协议的有效期同《        合同》。

七、本协议一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

甲方：（盖章）

法定代表人  （签字）：

或委托代理人 （签字）：

联系方式：

通信地址：

乙方：（盖章）：

法定代表人  （签字）：

或委托代理人 （签字）：

联系方式：

通信地址：

年   月   日

附件3：

| 样板房装修工程主要材料品牌清单 |
| --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 指定品牌 | 产品要求 | 备注 |
| 1 | 入户门 | 金大门业、盼盼门业、王力门业、星月神门业、步阳门业、美心门业 | 国标 |  |
| 2 | 智能锁 | 亚太天能、德施曼、耶鲁、西门子、三星、飞利浦 | 国标 |  |
| 3 | 木门 | 欧铂尼、江山欧派、梦天木门、金迪木门、盼盼门业、美心门业 | 国标 |  |
| 4 | 橱柜、鞋柜、台盆柜、镜柜 | 欧派、金牌、志邦、美佳、我乐、海尔 | 国标 |  |
| 5 | 家具五金 | 坚朗、雅洁、顶固、海蒂诗、汇泰龙、名门 | 国标 |  |
| 6 | 厨房电器 | 老板、方太、华帝、西门子、林内、帅康 | 国标 |  |
| 7 | 燃气热水器 | 林内、能率、史密斯、方太、华帝、万家乐 | 国标 |  |
| 8 | 空调 | 美的、海尔、格力、大金、三菱、松下 | 国标 |  |
| 9 | 卫生间马桶、淋浴设备 | 科勒、美标、TOTO、高仪、摩恩、乐家 | 国标 |  |
| 10 | 卫生间洗手盆及龙头、厨房洗菜池及龙头 | 乐家、美标、TOTO、法恩莎、摩恩、高仪 | 国标 |  |
| 11 | 淋浴房 | 德立、朗斯、理想、加枫、玫瑰岛、凯立 | 国标 |  |
| 12 | 厨房、卫生间、淋浴房、阳台小五金 | 九牧卫浴、箭牌卫浴、恒洁卫浴、鹰牌卫浴、英皇卫浴、安华卫浴 | 国标 |  |
| 13 | 木地板 | 圣像、菲林格尔、世友地板、书香门第、大自然、生活家 | 国标 |  |
| 14 | 瓷砖 | 马克波罗瓷砖、能强瓷砖、欧神诺瓷砖、诺贝尔瓷砖、冠珠瓷砖、东鹏瓷砖 | 国标 |  |
| 15 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润、大宝、都芬、嘉宝莉 | 国标 |  |
| 16 | 腻子粉 | 美巢、Pattex百得、Weber伟伯、Gyproc杰科、金隅、立邦 | 国标 |  |
| 17 | 石膏板、轻钢龙骨 | 泰山、龙牌、杰森JASON、KNAUF可耐福、优时吉博罗、Gyproc杰科 | 国标 |  |
| 18 | 瓷砖胶 | 东方雨虹、Pattex百得、MAPEI马贝、Bostik波士胶、Sika西卡、圣戈班伟伯 | 国标 |  |
| 19 | 瓷砖填缝剂 | 东方雨虹、Pattex百得、MAPEI马贝、Sika西卡、美巢、德高 | 国标 |  |
| 20 | 防水涂料 | 东方雨虹、卓宝、德高、科顺、宏源、pattex百得 | 国标 |  |
| 21 | 人造石 | 中讯、戈兰迪、万峰、赛凯隆、弗仕通、必图 | 国标 |  |
| 22 | 界面剂 | pattex百得、Sika西卡、圣戈班韦伯、东方雨虹、美巢、MAPEI马贝 | 国标 |  |
| 23 | 水、电线管 | 联塑、伟星、中财、顾地、日丰、亿发 | 国标 |  |
| 24 | 强电线 | 上上电缆、远东电缆、金龙羽电缆、广东电缆、南洋电缆、珠江电缆 | 国标 |  |
| 25 | 网络线 | 飞利浦、PANDUIT泛达、普天、施耐德、罗格朗、飞雕 | 国标 |  |
| 26 | 开关插座 | 西门子、西蒙、松下、飞利浦、ABB、罗格朗 | 国标 |  |
| 27 | 灯具 | 雷士、欧普、三雄激光、TCL、西顿、飞利浦 | 国标 |  |
| 28 | 卫生间排气扇 | 正野、罗格朗、松下、美的、奥普、欧普 | 国标 |  |

备注：

1.上表中涉及到的材料设备，乙方在进场施工报验时须为相应的品牌之一，否则甲方不予认可，直至乙方更换为上表品牌。施工过程中发现乙方未按以上品牌进场施工的材料设备，甲方不予验收，乙方自行拆除返工，由此造成的费用全部由乙方承担。

2.材料设备参数材质要求等具体以相关图纸及物料表为准。

# 采购需求及清单

## 1、技术标准和要求（详见采购文件及附件）

## 2、图纸

## 3、工程量清单

3.1工程量清单编制说明（编制说明中应明确：供应商不得修改工程量清单编制说明）

## 3.2工程量清单

# 响应文件格式

_______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

八、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期           ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |
| 经 历 |
| __年~__年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料

供应商认为有必要提供的其他资料。